Journal d’activité Personnel

BONNIN THOMAS

Version 1.0

18/10/2019

Projet énigme\_du\_switch

Table des matières

[Vendredi 18 octobre 2019 : 2](#_Toc26967503)

[Vendredi 8 novembre 2019 : 2](#_Toc26967504)

[Vendredi 15 novembre 2019 : 2](#_Toc26967505)

[Vendredi 22 novembre 2019 : 2](#_Toc26967506)

[Vendredi 29 novembre 2019 : 3](#_Toc26967507)

c

## Vendredi 18 octobre 2019 :

Activité/Tâches :

* Création du dépôt GitHub : 10 min
  + Création d’un clone sur le logiciel GitKraken : 15 min
* Mise à jour du diagramme de gant : 10 min
  + Modification des heures pour chaque tâche : 15 min
  + Planification des tâches pour chaque personne : 30 min
* Rédaction du journal d’activité perso : 20 min

## Vendredi 8 novembre 2019 :

Activité/Tâches :

* Cisco
  + Reset du switch : 15min
  + Configuration des ports : 1h
  + Configuration de la connexion à distance : 10 min
* Application client
  + Réflexion de l’application client : 20 min
  + Possibilité de savoir si une adresse IP est connecté au serveur ou non : 1h
* Mise à jour du gant : 15 min

## Vendredi 15 novembre 2019 :

Activité/Tâches :

* Page html : 2h 30
  + Choix du Template : 20 min
  + Modification de la page web : 2 h
  + Vue sur le rendue 10 min
* Code client 20 min
  + Aide pour gérer la boucle while : 20 min
* Modification du gant : 10 min

## Vendredi 22 novembre 2019 :

* Objectif du jour :
* Aide à la finalisation là de la page web de « fin », page pour montrer que le client a gagné. 1h
  + Aide de la finalisation de la page web de Camille.
* Début de la page de l’énigme ou le client pourras lire les énigmes. 2h
  + Crée la page web ou le client pourra lire l’énigme.
* Si les page web sont fini avancement de l’application client avec Nathan.

Activité/tâches :

* Page html :
  + Aide page de fin avec Camille : 1h30
  + Création de la page web de l’énigme : 1 h
* Recherche :
  + Recherche d’un hébergeur : 30 min

## Vendredi 29 novembre 2019 :

* Page html :
  + Finalisation de la page de l’énigme : 30 min
* Cahier de recette :
  + Mise en page : 1h
  + Commencement : 1h30

## Vendredi 6 novembre 2019 :

* Absent

## Mercredi 11 novembre 2019 :